# Personal AI OS V1.0 开源MVP代码仓库初始化方案

版本：V1.0
项目目标：建立可持续发展的开源研发仓库。

# 一、仓库名称

建议名称：Personal-AI-OS

定位：Open Source Personal Cognitive Operating System

# 二、目录结构

Personal-AI-OS/

backend/
frontend/
ai-engine/
memory-engine/
knowledge-engine/
agents/
database/
devops/
docs/
examples/

# 三、初始化阶段开发顺序

第一阶段：基础运行。
完成Docker、数据库、前后端框架。

第二阶段：知识能力。
完成文件上传、解析、RAG。

第三阶段：记忆能力。
完成Memory Engine。

第四阶段：Agent能力。
完成智能任务框架。

# 四、GitHub Milestone规划

Milestone 1：项目初始化。
Milestone 2：知识库MVP。
Milestone 3：AI问答。
Milestone 4：Memory系统。
Milestone 5：正式发布V1.0。

# 五、首批Issue规划

Issue示例：

#001 初始化后端项目。
#002 初始化前端项目。
#003 完成用户认证。
#004 完成文件上传。
#005 集成向量数据库。
#006 实现RAG问答。
#007 实现Memory存储。

# 六、开发优先级

P0：必须完成。
用户系统、知识库、AI问答。

P1：核心增强。
Memory、总结、搜索优化。

P2：未来能力。
Agent、多模态、插件系统。

# 七、首个开源版本目标

V0.1目标：

任何用户可以在自己的电脑部署Personal AI OS，并上传资料，让AI基于个人知识回答问题。

# 八、开源发布准备

发布前准备：

README完善。
LICENSE配置。
贡献指南。
Docker部署。
Demo视频。
Issue模板。
版本说明。