# Personal AI OS V1.0 V0.1开发任务拆解（工程师执行版）

版本：V0.1 Alpha
目标：实现可运行的个人AI知识助手。

# 一、开发周期

建议周期：4-6周。

目标：用户可以本地部署，上传资料，并通过AI查询个人知识。

# 二、后端工程任务

Week 1：
初始化FastAPI项目。
完成PostgreSQL连接。
完成用户模型。

Week 2：
完成文件上传接口。
完成文件存储。
完成文档解析流程。

Week 3：
接入Embedding。
接入向量数据库。
完成知识检索接口。

Week 4：
完成AI问答接口。
完成历史记录保存。

# 三、前端工程任务

Week 1：
初始化Next.js项目。
完成基础布局。

Week 2：
完成登录页面。
完成知识库页面。

Week 3：
完成文件上传交互。
完成处理状态展示。

Week 4：
完成AI聊天页面。
完成引用展示。

# 四、AI工程任务

任务：

1. 模型接入。
2. Prompt基础设计。
3. RAG流程实现。
4. 检索效果优化。
5. 建立测试问题集。

# 五、数据库任务

完成：

User表。
Document表。
Knowledge Chunk表。
Conversation表。
Vector索引配置。

# 六、V0.1验收标准

用户可以：

1. 安装系统。
2. 创建账号。
3. 上传文件。
4. 等待知识处理。
5. 向AI提问。
6. 获取基于个人资料的回答。

# 七、后续迭代入口

V0.2增加Memory Engine。
V0.3增加Agent能力。
V1.0形成完整Personal AI OS。